Smlouva o dílo č. __________

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Smlouva")

# I.
Smluvní strany

# 1.	Objednatel:			Sdružení rybářů a vlastníků pozemků
					Štěrkoviště Veselí nad Moravou, o.s.
					Rozmarýnová 511, 698 01 Veselí nad Moravou

Statutární zástupce:		Ing. Josef Sukup, předseda sdružení
IČ:				22725709

Bank. spoj.:			Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod

Číslo účtu:			43-7448400287/0100

2.	Zhotovitel:			DOPLNÍ UCHAZEČ
					DOPLNÍ UCHAZEČ

Statutární zástupce:		DOPLNÍ UCHAZEČ
	IČ:				DOPLNÍ UCHAZEČ

DIČ:				DOPLNÍ UCHAZEČ

Bank. spoj.:			DOPLNÍ UCHAZEČ

Číslo účtu:			DOPLNÍ UCHAZEČ

# II.
Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy a objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této Smlouvě spolupůsobit při realizaci díla a zaplatit za zhotovení díla cenu stanovenou v čl. III. této Smlouvy.

- Předmětem díla je zajištění služeb a souvisejících prací pro realizaci veřejné zakázky: „LBC Štěrkoviště Veselí nad Moravou – III. etapa“ (dále také jako  "dílo", "zakázka" nebo "předmět plnění"). Dílo bude vytvořeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Kvapilem a Ing. a Karlem Vaštíkem (07/2013). Realizace zakázky je předmětem podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Předmět plnění dle této Smlouvy je rozdělen do tří dílčích částí:

Část A) Terénní úpravy

Část B) Výsadba

Část C) Následná péče

# III.
Cena za dílo

### Celková cena díla dle čl. III. této Smlouvy se sjednává dohodou obou smluvních stran ve výši:

| Cena bez DPH | DOPLNÍ UCHAZEČ | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH | DOPLNÍ UCHAZEČ | Kč |
| Celková cena včetně DPH | DOPLNÍ UCHAZEČ | Kč |

## DPH bude k ceně připočteno dle aktuálních zákonných požadavků, platných v konkrétním fakturačním období.

- Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

  - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, a to o částku rovnající se zvýšení či snížení DPH,

  - pokud dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody obou smluvních stran,

  - pokud se při zhotovení díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy.

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení nebo snížení ceny po odsouhlasení ceny objednatelem.

# IV.
Lhůty plnění

## K realizaci díla se sjednávají touto Smlouvou následující lhůty plnění:

Termín zahájení: 						do 14 dnů od podpisu Smlouvy

Termín dokončení:

Část A) Terénní úpravy, nejpozději			do 30. 09. 2014

Část B) Výsadba, nejpozději 				do 30. 11. 2014

Část C) Následná péče po dobu dvou let, nejpozději 	do 30. 11. 2016

- Lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku mohou být změněny na základě písemné dohody obou smluvních stran. Takovouto dohodu se smluvní strany zavazují uzavřít vždy, když by k nedodržení lhůty vedly jiné vlivy či události charakteru vyšší moci, nezávislé na vůli smluvních stran.

# V.
Platební podmínky

### Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy po dokončení každé dílčí části předmětu plnění podle čl. II. odst. 2 této Smlouvy.

- Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- Faktury musí mít náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje uhradit faktury nejpozději do 60 dnů po jejím doručení objednateli a termínem splatnosti se rozumí datum připsání částky úhrady na účet zhotovitele.

- Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 90 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Při nedodržení dílčích termínů plnění bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z celkové ceny díla dle čl. III odst. 1 této Smlouvy za každý den prodlení dílčích termínů pro plnění dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

# VI.
Záruční podmínky a sankce

### Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od provedení díla. Záruka se nevztahuje na škody prokazatelně způsobené požárem, pastvou, extrémním suchem, černou zvěří, hmyzem a lidmi.

### Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

# VII.
Subdodavatelé (podzhotovitelé)

    - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

    - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

    - Zhotovitel je povinen seznam podzhotovitelů po celou dobu realizace zakázky aktualizovat a předkládat objednateli k odsouhlasení. O výběru konkrétního podzhotovitele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru podzhotovitelů objednatel.

    - Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy se svým podzhotovitelem, předložit návrh podzhotovitelské smlouvy objednateli k odsouhlasení.

# VIII.
Ostatní ujednání

### Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva byla smluvními stranami vzájemně projednána, přečtena a na důkaz souhlasu, podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za zvláště nevýhodných podmínek, podepsána.

- Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět zakázky SFŽP ČR.

- Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Objednatel má právo kdykoli v průběhu prací kontrolovat jejich kvalitu a provedení.

# IX.
Přílohy a nedílné součásti smlouvy

  - Projektová dokumentace (bude uvedena v příloze až při podpisu smlouvy)

  - Oceněný výkaz výměr (DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)

  - Časový harmonogram plnění v podrobnosti nejméně na týdny (NÁVRH HARMONOGRAMU DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)

  - Povinnosti zhotovitele vyplývající z realizace projektu spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí (DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)

* * *

Objednatel						Zhotovitel
Veselí nad Moravou, dne VLOŽIT DATUM		UCHAZEČ DOPLNÍ MÍSTO A DATUM PODPISU

__________________________			__________________________
Ing. Josef Sukup, předseda sdružení			UCHAZEČ VLOŽÍ JMÉNO A FUNKCI